ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 февраля 2023г.                                                     			 №8- пг.

С. Уйгат

О проведении неотложных

противопаводковых мероприятий

на территории Кирейского

сельского поселения

В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2023 года на территории Кирейского сельского поселения, в соответствии с п. 8 ст. 14 Федерального закона №- 131-ФЗ от 06 10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 11 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст. 6 п. 23 Устава Кирейского муниципального образования «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»   п о с т а н о в л я ю :

1.      Утвердить  противопаводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии – Никитенко В.М. – глава администрации

Члены  комиссии:

- Никитенко Е.П. –вед.  специалист администрации;

- Каспирская И.И. – заведующая ФАП;

- Понаморёв А.В.. – депутат  Думы;

- Бобович Г. Н.   – депутат Думы;

- Петлеха Т.А. -  депутат Думы

- Павлечко В.М.

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий сельского поселения (Приложение №-1).

3.  Утверждать  график дежурств по  наблюдению и  мониторингу уровня  воды  в  реке  по форме (приложение №-2).

Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на весь паводковый период.

4. Утвердить  инструкцию дежурным (приложение №-3).

5. Утвердить памятку для  жителей Кирейского сельского поселения  и  адреса  пунктов  временного  размещения.

6. Рекомендовать  наблюдателю  вод. поста п. Уйгат ФГБУ «Иркутское УГМС»  Тарасовой Т.   в случае резкого подъема воды  предоставлять  данные  о результатах  наблюдения за  уровнем  воды  в  реке  Кирей.

6. Ведущему специалисту  администрации  Е.П. Никитенко:

1). довести  данное  постановление до  сведения всех лиц указанных  в  постановлении  под роспись.

2).  Опубликовать  данное  постановление  в  газете  «Кирейский  Вестник» и  на  сайте  Кирейской  администрации.

7. Контроль за выполнением  данного постановления  оставляю  за собой.

Глава администрации

Кирейского сельского поселения                                     В.М.Никитенко

Приложение №-1 к постановлению                                                       								Главы администрации Кирейского

Сельского поселения №8-пг от 28.02.2023 г.

П Л А Н

противопаводковых мероприятий

на сезон 2023 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения, исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести работы по изучению состояния и необходимому укреплению автомобильного моста через реку Кирей в п. Уйгат. | В.М. Никитенко | Апрель 2023 г. |  |
| 2. | Провести изучение ледовой обстановки и по необходимости работы по чернению льда в п. Уйгат в районе ул. Стрелка и в районе н выше моста. | В.М. Никитенко | Апрель 2023 г. |  |
| 3 | Провести инструктаж жителей д. Кривуша 2 семьи, ул. Стрелка, 5 семей, ул. Школьная 2 семьи, ул. Заречная 2 семьи, ул. Набережная, ул. Молодёжная, ул. Озёрная | вед.специалист Никитенко Е.П. Депутаты от указанных улиц | До 20.04. 23 г. |  |
| 4 | Довести до сведения граждан, попадающих в зону подтопления места размещения граждан, эвакуируемых из зоны затопления нижеследующие помещения: - здание администрации п. Уйгат ул. Озерная 16 (для жителей ул. Заречная); - Здание ФАП п. Уйгат, ул. Зеленая -7, (жители ул. Озёрная); - Помещение культурно-спортивного центра п. Уйгат, ул. Центральная 1в. (жители д. Кривуша), - Здание «сельский клуб с. Уйгат» ул. Центральная 1 (жители ул. Набережная); - Помещение школы Уйгат ул. Школьная 1. (жители ул. Стрелка, ул. Школьная) | Глава Никитенко В.М. |  |  |
| 5 | Организовать инструктаж и оповещение населения в случае возникновения ЧС | Депутаты по своим округам | 2 квартал |  |
| 6 | Заключить договора с владельцами маломерных судов на ЧС, Провести инструктаж о действиях в случае ЧС. | глава Никитенко В.М. | До 30.04. 23 г. |  |
| 7 | Организовать наблюдение и замеры уровня воды в реке Кирей | вед. специалист Никитенко Е.П. | 2-3 квартал |  |
| 8 | Создать в магазине необходимый запас продуктов и муки на период паводка | ЧП Петлеха |  |  |
| 9 | Обеспечить необходимый запас медикаментов на случай ЧС | Заведующая ФАП Каспирская И.И. |  |  |
| 10. | Создать запас ГСМ для лодочных моторов, и другого транспорта привлекаемого в случае ЧС | Никитенко В.М. | До 01.05. 2023 г. | Не менее 100 литров |
| 11. | Проверить состояние дамбы на проезде между ул. Стрелка 1и ул. Школьная. | Никитенко В.М. | 2 кв-л 2023 года. |  |

Глава администрации  Кирейского

Сельского поселения                                      В.М.Никитенко

Приложение №-3 к постановлению                                                       								Главы администрации Кирейского

Сельского поселения №8-пг от 28.02.2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Дежурному по наблюдению и  мониторингу  уровня  воды  в  р. Кирей и  его притоках.

Дежурный  из  числа  работников  и  сотрудников  администрации  Кирейского сельского поселения  осуществляет   дежурство    в  соответствии  с  утвержденным   графиком  дежурства.

Каждые четыре  часа (а  в случаях подъема воды  или  ледохода  ежечасно  проводит  наблюдение  за  уровнем  воды,  состоянием  моста). В  случае  заметных изменений уровня  воды  или  заторов  на  реке делает отметку  в  журнале  дежурства с приложением  данных  поста  гидрометеонаблюдения.  О  всех  случаях  резкого повышения  воды, ледовых  заторов,  грозящих  подтоплением  докладывает   немедленно  главе  администрации В.М, Никитенко, телефон  8 924 8399529, а  также дежурному  по  ЕДДС в Тулунском  районе  по телефону  89500562881.

В  случае  созданий  опасной  паводковой  ситуации оповещает  жителей д. Кривуша Киричук,  по ул. Стрелка  и  Школьная  Е.П. Никитенко, по ул. Заречная ., ул. Набережная   по ул. Молодёжная и  Озёрная  Карпук О.Н.

Также  принимает  меры  к  оповещению  мотористов   Донченко А.Л. Кривоногова С.  Киричук В.В.

В случае  резкого  подъема  воды  дежурный  принимает  меры  к  оповещению  населения  посредством  громкоговорителя с  называнием  сборных пунктов  для  эвакуации.

Также  в  случае  резкого  подъема  воды  производит  подачу  звукового сигнала в течение двух минут (прерывистые гудки).

После оповещения  в журнале  дежурства  делается  отметка   во  сколько, кто и  каким  образом  оповещен,  отметка  заверяется  подписью  дежурного.

Приложение №-4 к постановлению                                                       								Главы администрации Кирейского

Сельского поселения №8-пг от 28.02.2023 г.

П А М Я Т К А

Для жителей Кирейского сельского поселения

Алгоритм действий жителей при  угрозе  наводнения.

В случае  угрозы  наводнения, при подъёме уровня воды  в р. Кирей до  критических отметок  жителям  д. Кривуша  и селе Уйгат  необходимо:

- Собрать все  документы, упаковать их  в  водонепроницаемые  пакеты,  приготовится  к  эвакуации в  пункты временного размещения.

- Выгнать и  разместить  домашних  животных и  птицу  в  незатопляемые  зоны, обеспечить их запасами  кормов.

- Выгнать технику,  предварительно  загрузив   её по  максимуму  личными  вещами,  на  возвышенные  места.

- Предупредить соседей о подготовке  к  эвакуации.

- При  эвакуации  приготовить и  иметь  с  собой:

- личные вещи  и  сменное  бельё.

-предметы  личной  гигиены, медикаменты, сковороду, кастрюлю, полученную  газовую печь, для  приготовления  пищи).

- постельное  бельё.

- продукты  питания  на  5  дней.

- другие  необходимые  вещи  для  проживания  в пунктах временного размещения. Всё компактно упаковать в сумки.

- Поднять оставляемые   в усадьбе  вещи  на  возвышенные  места, чердаки, настилы.

- По  возможности  прибыть на  пункт  эвакуации  самостоятельно, в  случае затопления проходов к  пункту  эвакуации  дожидаться  спасателей  в  своей усадьбе. В  случае  покидания  усадьбы  в  двери  дома  оставить  записку  с  отметкой времени  Вашего убытия и  места где  Вы  будете  находиться.

ПОМНИТЕ:  чёткие Ваши  действия позволят Вам  сохранить здоровье и  жизнь свою и  своих  близких, облегчат  работу  спасателей.

Адреса пунктов  временного размещения жителей  с. Уйгат и д. Кривуша:

Уйгат, ул. Центральная 1б пом.3 Спортивно-оздоровительный центр.

Уйгат, ул. Центральная 1  МКУК Сельский  клуб

Уйгат, ул. Зелёная  7  ФАП

Уйгат, ул. Озерная 16 – Здание  администрации

.