ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__13.01._» 2014 г                                                       №_1  -пг__

С. Уйгат

Об утверждении

Плана работы администрации

Кирейского сельского поселения

Руководствуясь статьей 6 Устава Кирейского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.   Утвердить план работы администрации Кирейского сельского поселения на 2014 г (приложение №1).

2. Данное постановление опубликовать в газете «Кирейский вестник»

3. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кирейского сельского поселения                                  В.М.Никитенко

Приложение №-1 к

Постановлению главы  администрации

№-_1-пг  от 13.01.2014 года.

План  работы Администрации Кирейского сельского поселения

на 2014 год

| № п/п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Необходимо денежных средств | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышение эффективности Бюджетных расходов Исполнение местного бюджета | Весь период | администрация |  | Отдельный план (прилагается) |
| 2. | Проведение противопожарных мероприятий | Весь период | администрация |  | Отдельный план (прилагается) |
| 3. | Ремонт дорог: - д. Кривуша, ул. Зеленая, пер. Зеленый | 3 квартал |  |  |  |
| 4. | Обустройство зоны отдыха для детей В том числе: спортивной площадки; - игровой площадки; - сада Огораживание зоны отдыха; Устройство освещения | 2-3 квартал | Администрация совместно со школой |  | Ул .Школьная |
| 5. | Устройство пирсов а). д. Кривуша | 2- 3 квартал | Администрация |  |  |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и обустройство спортивно-оздоровительного центра | 1-ое полугодие | Администрация |  |  |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и обустройство пожарного депо | 1 квартал | Администрация |  |  |
| 8. | Ремонт мостов: Подвесного на д. Кривушу | 2 квартал | Администрация |  |  |
| 9. | Строительство тротуаров - ул. Центральная - ул. Озерная | 3 квартал | Администрация |  |  |
| 10. | Обустройство кладбища на ур. Углое: - расчистка от кустарников и зарослей. - огораживание - строительство туалета | 2 квартал | Администрация |  |  |
| 11. | Строительство туалетов - возле игрового зала по ул. Центральная - возле администрации | 3 квартал | Администрация |  |  |
| 12. | Ремонт ограждений и ворот на площадке администрации ул. Центральная, Зеленая. | 2 квартал | Администрация |  |  |
| 13. | Обустройство зоны отдыха на «Здоровом озере» - сроительство тротуара: - обустройство пляжа | 2 квартал | Администрация |  |  |
| 14. | Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в п. Уйгат | 1-е полугодие | Администрация |  |  |
| 15. | Разработка программы Благоустройства населенных пунктов на территории Кирейского сельского поселения | 1-е полугодие | Администрация |  |  |
| 16. | Разработка программы строительства жилья в п. Уйгат и Баракшине | 1 –е полугодие | Администрация |  |  |
| 17. | Заключение соглашения с Облздравом о медицинском обслуживании на территории Кирейского сельского поселения. |  |  |  |  |
| 18. | Ведение паспортного учёта | Весь период | Вед. специалист |  |  |
| 19. | Ведение реестра землепользователей и контроля за землепользователями | Весь период | Вед. специалист |  |  |
| 20. | Ведение воинского учета | Весь период | Специалист |  |  |
| 21. | Совершение нотариальных действий | Весь период | Специалист |  |  |
| 22. | Заполнение и ведение сайта администрации Кирейского сельского поселения | Весь период | Специалист |  |  |
| 23. | Издание газеты «Кирейский вестник» | ежемесячно | Специалист |  |  |
| 24. | Ведение Книг похозяйственного учёта | Весь период | Вед. специалист |  |  |
| 25. | Выдача справок населению, рассмотрение заявлений и жалоб граждан | Весь период | Администрация |  |  |
| 26. | Работа с соц.защитой по обеспечению малоимущих граждан льготами и пособиями и т.п. | Весь период | Вед. специалист |  |  |
| 27. | Работа с советом ветеранов по обеспечению интересов пенсионеров | Весь период | администрация |  |  |
| 28. | Обустройство ледовой переправы в п. Уйгат | ноябрь | Вед. Специалист |  |  |
| 29. | Проведение культурно-массовых мероприятий | Весь период | Директор клуба |  | По отдельному плану. |
| 30. | Выполнение ранее принятых программ развития территории | Весь период | Администрация |  | В соответствии с ранее принятыми программами. |
| 31. | Обустройство зала бокса по ул. Центральная | 2 квартал | Сельский клуб |  |  |
| 32. | Реконструкция уличного освещения в с. Уйгат и д. Кривуша | 1 квартал | Администрация |  |  |
| 33. | Работа по созданию новых рабочих мест и занятости населения | Весь период | Администрация |  |  |
| 34. | Работа над повышением эффективности использования муниципального имущества | Весь период | Администрация |  | По отдельному плану |
| 35. | Работа по решению вопросов водоснабжения и снабжения населения топливом | Весь период | Администрация |  | Подготовить программу |
| 36. | Проработать жилищный вопрос на территории поселения, провести обследование жилищных условий населения и начать учёт лиц нуждающихся в улучшении жилищных условий | Весь период | Администрация |  | По отдельной программе |
| 37. | Проработать вопрос о предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения | 2 квартал | Администрация |  | По отдельному плану (программе) |
| 38 | Проводить мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации или ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории поселения | Весь период | Администрация |  | В соответствии с программой |
| 39. | Организовать предупреждение население и ликвидацию ЧС в границах сельского поселения | При возникновении | Администрация |  | При необходимости, в соответствии с программой |
| 40. | Обеспечивать первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения | Весь период | Администрация |  | В соответствии с программой и планом противопожарных мероприятий |
| 41. | Провести работу по расширению заны устойчивой связи МЕГАФОН на территории Кирейского сельского поселения | 2 квартал | Администрация |  |  |
| 42. | Развивать сеть общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Кирейского поселения | Весь период | Администрация |  | По отдельному плану |
| 43. | Изучить вопрос об организации библиотечного обслуживания на территории Кирейского сельского поселения | 2 квартал | Администрация |  |  |
| 44. | Организовывать досуг населения и расширять перечень услуг культуры | Весь период | Администрация |  | Разработать и принять специальную программу |
| 45. | Проводить работу по сбору информации о ветеранах ВОВ и тружениках тыла, вести работу по созданию мемориала «Они сражались за родину» | Весь период | Администрация |  | Совместно с советом ветеранов |
| 46. | Организовать работу по развитию местных промыслов в сельском поселении | Весь период | Администрация |  | Совместно со школой |
| 47. | Обеспечить создание условий для развития спорта, физической культуры, туризма и активного отдыха населения на территории Кирейского сельского поселения | Весь период | Администрация |  | По отдельному плану |
| 48 | Формировать архивные фонды населения | Весь период | Администрация |  |  |
| 49. | Организовать благоустройство и озеленение населенных пунктов Кирейского поселения | Весь период | Администрация |  | По отдельному плану |
| 50. | Проводить работу по развитию территории на основании утвержденного генерального плана и Правил землепользования | Весь период | Администрация |  |  |
| 51. | Продолжить работу по освещению улиц и установке указателей с названиями улиц и номеров домов | Весь период | Администрация |  |  |
| 52. | Проводить тренировки по ГО | По отдельному плану | Администрация |  |  |
| 53. | Проводить тренировки пожарной дружины и создать группу для тушения лесных пожаров совместно с ОГАУ «Южное лесопожарное объединение». | 2 квартал | Администрация |  |  |
| 54. | Проводить работу по мобилизационной подготовке | По отдельному плану | Администрация |  |  |
| 55. | Проводить мроприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | По отдельному плану | Администрация |  |  |
| 56. | Изучить вопрос о создании и развитии на территории Кирейского поселения лечебно оздоровительных объектов | Весь период | Администрация |  |  |
| 57. | Развивать сельхозпроизводство на территории КСП, развивать предпринимательство | По отдельной программе | Администрация |  |  |
| 58. | Организовать работу с молодёжью на территории КСп | По отдельной программе | Администрация |  |  |
| 59. | Проработать вопрос о создании музея лесозаготовок в с. Уйгат | 2 квартал | Администрация |  |  |
| 60. | Совместно с центром занятости провести работу по трудоустройству населения и привлечению безработных к общественно-полезному труду. | 2-3 квартал | Администрация |  |  |
| 61. | Совместно с районными организациями проводить работу по опеке и попечительству, а также оказанию помощи неблагополучным семьям | Весь период | Администрация |  |  |
| 62. | Привлекать население к решению вопросов местного значения | Весь период | Администрация |  |  |
| 63. | Заключить соглашения о сотрудничестве с юридическими лицами и предпринимателями работающими на территории Кирейского сельского поселения | 1 квартал | Ведущий специалист |  |  |
| 64. | Сделать информационные стенды в населенных пунтках | 1 квартал | Администрация |  |  |