**Иркутская область**

**Тулунский район**

**ДУМА КИРЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

27 апреля 2018 г. №-37

**С. Уйгат**

***О проведении месячника по санитарной***

***очистке и благоустройству населенных***

***пунктов Кирейского сельского поселения.***

Заслушав и обсудив сообщение Главы Кирейского сельского поселения В.М. Никитенко о проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Дума  ***р е ш и л а :***

1. Провести месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Кирейского сельского поселения с 25 апреля по 25 мая 2018 года.
2. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, предпринимателям:

- Организовать на своих территориях работы по складированию стройматериалов, дров, иного имущества и оборудования с соблюдением санитарных и противопожарных норм;

- произвести уборку на своих участках и прилегающих к ним территориям с вывозом мусора и бытовых отходов на места временного складирования мусора;

- Руководителям предприятий и учреждений, владельцам усадьб организовать и провести работы по приведению в порядок ограждений своих усадьб и территорий, произвести снос ветхих строений, (в том числе заборов), произвести вырезку кустарников и деревьев, уборку прошлогодней травы.

организовать и провести субботники:

- по очистке и благоустройству территорий усадьб, предприятий и учреждений - 28 апреля 2018 года. (по отдельному плану).

- по уборке мест общего пользования: мемориал, детская площадка, берега реки Кирей, мест общего отдыха - 5 мая 2018 года.

- по озеленению населенных пунктов - 12 мая 2018 год.

- по благоустройству населенных пунктов мосты, пирсов, тротуаров, …- 19 мая 2018 года.

1. Для организации и проведения месячника создать рабочую комиссию в составе:

Председатель комиссии – В.М. Никитенко

Членов комиссии депутатов Думы: Бобович Г.Н., Кондратюк С.В., Петелин А.В., Петлёха Т.А., Пушкарская Л.Н.

Работников администрации: Никитенко Е.П., Ю.А. Каспирская.

1. Утвердить планы проведения работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов Кирейского сельского поселения (Планы прилагаются).
2. Депутатам Думы Кирейского сельского поселения проводить разъяснительную работу и взять под свой контроль на своих улицах организацию месячника по санитарной очистке территории, организовать субботники по уборке придомовых территорий, улиц и мест общего пользования.
3. Комиссии по истечению каждой декады 5 мая, 15 мая 25 мая провести рейды по выявлению юридических и физических лиц уклоняющихся от участия в проведении месячника, и не соблюдающих правила благоустройства, с привлечением виновных к ответственности.

7. до 30 мая комиссии подвести итоги проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории населенных пунктов Кирейского сельского поселения. По результатам отметить наиболее активных участников проведения месячника и привлечь к административной ответственности, в соответствии с действующим законодательствам лиц, нарушающих санитарные нормы и правила благоустройства населенных пунктов.

1. Привлечь владельцев грузовых автомобилей и тракторов с прицепами к вывозке бытовых отходов и мусора на места временного складировании.

9. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

10. Настоящее решение опубликовать в газете «Кирейский вестник» и разместить на официальном сайте Кирейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области по адресу: [/kireiskoe..mo38.ru](http://kirei.mo38.ru) в сети «Интернет»

Глава Кирейского

сельского поселения В.М. Никитенко

**Приложение №-1**

к решению Думы Кирейского сельского поселения от 27 апреля 2018 г. № -37

**П Л А Н**

**Мероприятий по благоустройству д. Кривуша в 2018 году**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№- !** Наименование **мероприятий ! Сроки выполн. ! Ответственный ! необх. Средств ! Примеч.**

1. Весенний месячник по 25.04-25.05 Е.В.Семенова

Санитарной очистке и

Благоустройству д. Кривуша

1. Ремонт подвесного моста 3 квартал

Через реку Кирей и протоку администрация

1. Очистка и благоустройство май

Кладбища в д. Кривуша жители

1. Устройство пожарного 3 кв-л администрация

Водоёма

1. Укрепление берега 3 квартал администрация

В. Д. Кривуша

1. Снос ветхих строений 2 квартал жители.
2. Расчистка противопожарных 2 кв-л жители.

полос

1. Создание защитных противопожарных владельцы

Полос возле усадьб усадьб.

1. Ремонт дорог 3 кв-л администрация

**Приложение №-2**

к решению Думы Кирейского сельского поселения от 27 апреля 2018 г. № -37

**П Л А Н**

**Мероприятий по благоустройству с. Уйгат в 2018 году**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№- !** Наименование **мероприятий ! Сроки выполн. ! Ответственный ! необх. Средств ! Примеч.**

1. Весенний месячник по 25.04-25.05 депутаты по

Санитарной очистке и округам

Благоустройству с. Уйгат

1. Ремонт автомобильного моста 3 квартал

Через реку Кирей администрация

1. Очистка и благоустройство май Жители

Кладбищ: поселения

-Здравоозерное С.В. Кондратюк

- Углойское администрация

-Баракшинское В.М. Павлечко

1. Устройство пожарного 2 кв-л администрация

Водоёма на улице

Молодежная

1. Укрепление берега 3 квартал администрация

В. С. Уйгат

1. Снос ветхих строений 2 квартал жители депутаты
2. Расчистка противопожарных 2 кв-л администрация

Полос

1. Создание защитных май Владельцы

Противопожарных усадьб

полос возле усадьб

и проверка подъездных

путей

1. Грейдирование дорог 2-3 квартал администрация