12.11.2025Г. № 68-ПГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2026,2027,2028ГГ

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годы, мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на собрании граждан 07.11.2025 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Кирейского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, реализация которых осуществляется:

На 2026 год:

3750,0 (три тысячи семьсот пятьдесят рублей) 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 120 000,00 (сто  двадцать тысяч ) рублей 00 копеек

На 2027 год:

за счет средств местного бюджета в сумме 2500,0 (две тысячи пятьсот рублей) 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 120 000,00 (сто  двадцать тысяч ) рублей 00 копеек

На 2028 год:

за счет средств местного бюджета в сумме 3500,0 (три тысячи  пятьсот  рублей 00 копеек) и субсидии из областного бюджета в сумме 170 000,00 (сто семьдесят тысяч ) рублей 00 копеек (приложение № 1).

2. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить включение в решение Думы Кирейского сельского поселения «О бюджете Кирейского муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кирейского сельского поселения 38-пг от 14.11.2024 г. «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств в 2025, 2026, 2027 гг.» (с изменениями от 28.07.2025 г. № 52-пг, от 09.09.2025г.№ 55-пг).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кирейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Кирейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кирейского сельского поселения                          В.В. Гапоненко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Кирейского сельского поселения

от  12.11.20254г №68-пг

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2026 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДЫ

Кирейское сельское поселение

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из |  | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета*, руб. |  |
| 1 | Приобретение системы видеонаблюдения для МКУК «Сельский клуб с.Уйгат» в с.Уйгат ул. Центральная, 1б | 2026 | до 27 декабря 2026 года | 123750,00 | 120000,00 | 3750,00 | 14.1.19 |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря для МКУК «Сельский клуб с.Уйгат» в с.Уйгат ул. Центральная, 1б | 2027 | до 27 декабря 2027 года | 122500,00 | 120000,00 | 2500,00 | 14.1.19 |
| 3 | Приобретение спортивных тренажеров для МКУК «Сельский клуб с.Уйгат» в с.Уйгат ул. Центральная, 1б | 2028 | до 27 декабря 2028 года | 173500,00 | 170000,00 | 3500,00 | 14.1.19 |
| ИТОГО: |  |  |  | 419750,00 | 410000,00 | 9750,00 |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

от 12.11.2025г № 68-пг

Порядок

Организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах

| п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района: -заявка на предоставление субсидии; -результаты собрания граждан; -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности | Глава сельского поселения (В.В.Гапоненко) | до 20 января года предоставления субсидии |
| 2. | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.), | до 25 января года предоставления субсидии |
| 3. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области -заявка на предоставление субсидии; -результаты собрания граждан; -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности; -выписка из сводной бюджетной росписи о наличии ассигнований на софинансирование мероприятий. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.), Глава сельского поселения (В.В.Гапоненко) | до 1 февраля года предоставления субсидии |
| 4. | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Министерство экономического развития | до 25 января года предоставления субсидии |
| 5. | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения (В.В.Гапоненко) Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 30 марта года предоставления субсидии |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Глава сельского поселения (В.В.Гапоненко) | В течение всего периода |
| 7. | Информирование населения о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава сельского поселения (В.В.Гапоненко) Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | В ходе исполнения мероприятия |
| 8. | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по перечню проектов народных инициатив за 2025 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации сельского поселения http://kireyskoe.mo38.ru | Глава сельского поселения (В.В.Гапоненко) Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э) | до 30 декабря года предоставления субсидии |
| 9. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения (В.В.Гапоненко) Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э) | Согласно соглашения о предоставлении субсидии |